Asphaltierungsarbeiten in Rauns – Einbau in Kalenderwoche 44 und 45

(29. Oktober sowie 4. bis 7. November 2025)

In den Kalenderwochen 44 und 45 werden in der Bahnhofstraße und Illertalstraße in Rauns Asphaltierungsarbeiten zum Neubau der Deckschicht durchgeführt.

Geplanter Ablauf

- Mittwoch, 29. Oktober 2025:
Beginn der Asphaltierungsarbeiten (Tragschichteinbau).
Der Verkehr wird währenddessen über eine Ampelregelung einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.
Ab 12:00 Uhr kann der Bus das südliche Rauns nicht mehr anfahren.

- Dienstag, 4. November – Mittwoch, 5. November 2025:
Arbeiten im Abschnitt 1 (Haftkleber und Deckeneinbau).

- Donnerstag, 6. November – Freitag, 7. November 2025:
Arbeiten im Abschnitt 2 (Haftkleber und Deckeneinbau).

Während der Arbeiten in Kalenderwoche 45 ist die Zufahrt in das südliche Rauns für alle Fahrzeuge gesperrt.

Sobald der erste Abschnitt befahrbar ist, wird die Zufahrt in Richtung AMW-Markt über die Bahnhofstraße wieder ermöglicht.

Eine Umleitung über Laudorf und Eggen wird eingerichtet und entsprechend beschildert.

Bitte beachten Sie, dass es witterungsbedingt zu kurzfristigen Verschiebungen der Arbeiten kommen kann.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die erforderlichen Einschränkungen und um Beachtung der Beschilderung während der Bauzeit.